# 学术成果分享平台需求调研报告

组号 01组　团队 自定义名称8　班级 谭火彬班
团队负责人 李沐衡　版本 1.2　日期 2026年10月13日

本报告服务于需求调研与需求建模研讨，建议优先形成“可追溯的成果库、可审核的个人门户、可解释的检索与统计”三个能力。第一期覆盖论文、专利、科研项目和获奖四类成果；把合作路径解释作为创新功能。调研结论据课程任务书、官方资料、公开用户研究和接口小样本探测形成，需求优先级与数值指标属于本项目设计建议，待团队和教师评审确认。

# 1 调研目标与范围

调研要回答五个问题：谁在什么场景使用平台；四类成果从哪里来；怎样保证成果与人的关联可信；需求如何分期；用什么可观察结果验收。本轮覆盖需求调研和需求建模，后续架构选型、详细数据库设计、编码、性能实测在对应课程阶段开展。[C1][C2]

系统一期提供公开成果共享、分类检索、学者门户、认领审核、成果维护、数据采集治理和统计分析。付费全文下载、成果交易、专利转让、私信社交、论文自动撰写暂不进入一期。保留成果类型和来源扩展能力，后期增值业务另行调研。

# 2 调研方案与执行

| 方法 | 对象与问题 | 本轮产出 | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背景研读 | 课程任务书与展示要求 | 需求范围、用例、提交检查表 | 已执行 |
| 官方资料调研 | OpenAlex、DBLP、CNIPA、NSFC、科技部、ORCID | 来源清单、字段及约束分析 | 已执行 |
| 二手用户研究 | 公开问卷与公开访谈研究报告 | 证据卡与需求映射 | 已执行，不是本组访谈 |
| 接口小样本探测 | OpenAlex与DBLP论文接口 | 请求时间、状态、结果字段 | 已执行，见JSON记录 |
| 同类平台比较 | OpenAlex、DBLP、ORCID | 功能定位和设计启示 | 文档研究，未声称完整实测 |
| 本地用户访谈 | 普通用户、科研人员、管理员 | 提纲、问卷、记录及编码表 | 待执行，记录待填写 |

建议的后续访谈采用目的抽样，每类角色先邀请2人，每次20—30分钟；这只是计划数量，不是已访谈人数。优先请受访者讲述最近一次真实任务，并观察其查找或维护成果的过程。若无法接触实际平台管理员，可访问承担科研信息维护的人员，并注明角色差异。

时间安排为10月12日完成材料整理与方案初稿，10月13日由成员核对来源、完成双组比较并预提交，10月14日参加研讨，10月15—19日落实反馈，10月20日完成终稿。具体截止时刻以教师通知为准。

# 3 三类用户诉求

| 用户 | 典型任务 | 核心诉求 | 依据与待验证点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通用户 | 按主题找成果、找专家 | 检索准确，筛选透明，结果可追溯 | C1与公开用户研究支持；本校使用频率待访谈 |
| 科研人员 | 查看本人全部成果，修正误归属，认领门户 | 关联正确、更新及时、本人能控制展示 | C1、身份来源分析；可接受的认证步骤待访谈 |
| 平台管理员 | 配置采集、处理失败、审核认领、治理冲突 | 能定位原因、复核证据、恢复任务、审计操作 | C1与工程分析；日常任务量和审核时限待访谈 |

U01 查找可信成果：用户需要联合使用关键词、年份、类型、领域及机构条件，查看来源和更新日期。对应FR06、FR07。

U02 理解学者成果：用户需要区分同名作者，按稳定标识进入门户，并按成果类型查看。对应FR04、FR08。

U03 控制本人门户：科研人员需要知道申请进度、驳回原因及补充材料要求；修改本人展示信息不应破坏共享成果库。对应FR09—FR11。

U04 管理数据质量：管理员需要知道哪些记录未入库、为什么失败、哪些冲突要人工处理；误合并应能够纠正。对应FR02—FR05、FR14—FR16。

U05 理解统计结果：用户需要看到统计的样本范围、机构归属口径和时间；合作关系要能追溯到合著成果。对应FR12、FR13。

# 4 资料调研形成的方案

论文元数据优先接入OpenAlex，DBLP作为计算机领域补充。不同来源的作者标识不能直接当成平台账号，元数据开放也不代表关联全文允许下载或再发布。[D1][D2] 本轮接口结果见附件的实际请求记录；少量请求成功只能说明当次可达，不能推导批量稳定性。

专利以国家知识产权局公开检索服务为候选入口；项目以自然科学基金公开服务为候选入口；获奖以科技部公开目录为候选入口。本轮已确认来源存在并分析字段，但未验证批量抓取能力。接入应先确认条款和获取方式；受限时采用获得许可的小批量导入或清晰标记的模拟数据完成流程演示。[D4][D5][D6]

领域分类使用本项目的简化演示树，初始节点为计算机科学下的软件工程、人工智能、网络与信息安全、数据管理四类，允许扩展其他学科。该树是项目分类方案，不宣称等同于国家学科目录或OpenAlex分类。外部标签通过版本化映射连接到本地领域，多领域成果在父级统计时去重。

个人门户初次由公开成果聚合生成，明确标为“未认领”。申请人提供可验证的账号控制证据及公开学术关联材料，管理员作最终审核；公开ORCID字符串只能辅助匹配，不能直接证明申请人控制该身份。[D7]

# 5 优先级与迭代范围

P0表示课程背景要求与核心数据可信性所需能力，必须完成；P1表示排在基础链路之后实现的必交创新项。P1不等于可不做。优先级依据任务书覆盖、对其他功能的依赖及风险设定，不是假设的用户投票结果。

| 批次 | 纳入范围 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 P0 | 账号权限、采集、清洗、去重消歧、领域映射 | 数据可导入、可追溯、重复导入幂等 |
| 第二批 P0 | 检索、详情、学者门户、认领审核、成果维护 | 三类角色完成端到端任务且权限有效 |
| 第三批 P0 | 基础关系、分类排名、关键词趋势、增量与审计 | 统计口径一致、失败可恢复、变更可追踪 |
| 第四批 P1 | 可过滤的合作网络、最短路径和边证据 | 与基础关系展示形成可验证的创新增量 |

最终演示应形成“采集→清洗→入库→检索→统计”的闭环，成果不少于1万条，四种类型都有样例，至少完成1项创新功能，并按任务书展示Agentic Coding证据。这些是后续验收目标，本次材料不把它们写成已实现结果。[C1]

# 6 风险与处理

| 风险 | 影响 | 处理方案 | 触发复核的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同名作者误合并 | 错误认领与统计失真 | 稳定标识优先，不确定关联人工复核 | 标识冲突或仅有姓名 |
| 公开入口不支持批量 | 数据链路受阻 | 来源分级，许可导入与模拟数据备用 | 验证码、403、持续429或条款限制 |
| 四类成果字段不一致 | 必填约束不合理 | 公共字段加类型专属字段，未知值保留 | 某类数据大批量被隔离 |
| 排名被理解为学术质量 | 产生错误结论 | 只表达本库数量分布和可验证口径 | 跨领域或样本不完整 |
| 二手研究迁移偏差 | 优先级不匹配本校场景 | 本地访谈验证，记录反例并调整 | 真实用户任务与假设不符 |

# 7 评审关注点

请评审三项待确认决策：认领需要哪些最小证据；四类成果演示数据的比例与获取方式；合作路径是否满足本组创新目标。审核人、结论、日期均待填写。确认后同步更新SRS、SPEC、模型及追踪矩阵，保持FR01—FR16编号稳定。

参考资料的完整链接、定位和证据等级见《调研支撑材料与公开用户研究》。